## Slide 1: 런! 앤 건!
키보드를 통한 이동과 마우스를 통한 사격
사방에서 나오는 적들의 총알을 피하며 적들을 무찔러라!

## Slide 2
내용 | 범위
스프라이트 수집 | 필요한 스프라이트를 수집 가능하다면 사운드, 맵등을 미리 확보
맵 제작 | 맵의 크기와 맵오브젝트를 구현 파괴가능, 불가능 오브젝트를 배치
케릭터 제작 | 케릭터의 이동, 마우스를 바라보게 함 애니메이션을 적용하여 움직임.
총기 구현 | 3가지 총기를 구현 마우스커서가 있는곳으로 발포 오브젝트 파괴를 확인
적 제작 | 적 3종류를 구현 AI를 통해 케릭터와 전투 잡으면 보스게이지 상승

## Slide 3
주차 | 목표 | 세부
1주차 | 필요한 스프라이트를 수집 가능하다면 사운드, 맵등을 미리 확보 | 주인공과 적군 스프라이트 제작중. 현재 주인공 3종류 와 총알 완성
2주차 | 맵의 크기와 맵오브젝트를 구현 파괴가능, 불가능 오브젝트를 배치 | 맵을 2중배열로 관리.
3주차 | 케릭터의 이동, 마우스를 바라보게 함 애니메이션을 적용하여 움직임 | 동시키입력으로 이동. 항시 마우스를 바라보도록 설정
4주차 | 3가지 총기를 구현 마우스커서가 있는곳으로 발포 오브젝트 파괴를 확인 | 라이플, 샷건, 바주카 3종류의 총기 제작 무기에따라 다른 공격력과 연사속도, 탄막을 설정 충돌체크까지 완료
5주차 | 적 3종류를 구현 AI를 통해 케릭터와 전투 잡으면 보스게이지 상승 | 적군 구현중 주인공을 바라보고 총을 맞으면 체력 감소 게임월드에 20기의 적군 생성
6주차 | 보스게이지가 가득차면 보스 등장. 보스 등장시 화면이 붉게 깜빡거림 여러가지 패턴으로 탄막을 뿌리는 보스를 구현 | 
7주차 | 힐링팩과 탄약보급소등을 구현 적 오브젝트를 배치 외의 미구현부분을 보강 | 
8주차 | 케릭터의 총기를 추가구현. (연사속도등) 부족한부분을 보강 필요에 따라 케릭터의 스킬 추가. (구르기등) | 
9주차 | 난이도 수정및 보스의 패턴 다양화. 적군의 세분화. | 
10주차 | 최종점검 |